挑战杯 XH-202627

基于 Intern-S1 的数学智能体设计与推理创新

项目未来发展方案

Future Development Plan

发榜单位：上海人工智能实验室

赛题编号：XH-202627

生成日期：2026年7月20日

覆盖周期：7月20日 - 9月5日（47天冲刺）

# 一、比赛要求拆解

## 1.1 初赛要求：单智能体解题与解释能力展示

根据赛题 XH-202627 的答题要求，初赛需基于 Intern-S1 API 构建智能体系统，具备以下能力：

- 推理求解：能理解自然语言数学问题，自主规划思路、求解并输出结果

- 过程解释与学习启发：以启发式表达方式解释推理过程

- 结构化输出：严格按 JSON 格式输出结果

- 覆盖18个子领域：偏微分方程、复分析、拓扑学、运筹学等112道题目

## 1.2 总决赛要求：多智能体协作与场景创新

- 展示可交互 Demo（Web / Notebook）

- 支持超长程推理（复杂多轮推理）

- 自动识别题型并调用不同 Solver Agent

- 引入过程校验智能体，实现推理过程自主调控

## 1.3 评分标准对标

| 评审维度 | 权重 | 我们的目标策略 | 关键动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 答案正确性 | 60分 | 目标准确率80%+ | 多轮自检+温度控制+多答案剪枝 |
| 推理策略与系统设计 | 10分 | 多Agent架构+Lean验证 | 题型分类+校验+RAG知识库 |
| 展示质量 | 20分 | 完整Demo+视频+报告 | Web Demo+技术文档+展示视频 |
| 创新性与可扩展性 | 10分 | Lean验证+自检测+温度剪枝 | 形式化验证闭环+多策略推理 |

# 二、短期目标：服务器搭建与推理增强（7月20日 - 7月27日）

## 2.1 搭建服务器环境

目标：建立稳定的后端推理服务，支撑多用户并发访问与批量评测。

- 选择 Python FastAPI / Flask 作为后端框架，部署 Intern-S1 API 代理服务

- 配置 Nginx 反向代理 + SSL 证书，确保 API 调用的安全性和稳定性

- 实施请求队列管理（Redis / RabbitMQ），支持并发控制和任务调度

- 搭建 Docker 容器化环境，确保开发和生产环境一致

- 配置 Lean 4 验证环境（lake + mathlib4），在服务器上完成编译部署

- 实现健康检查和自动重启机制，保障服务可用性

## 2.2 书生AI自我错误检测与打回重生成

目标：让Intern-S1具备反思能力，能检测自己的推理错误并自动重新生成。

核心机制：

- 步骤自验证（Step-wise Self-Verification）：在每一步推理后，AI 对当前步骤进行自检验证

- 全局一致性检查（Global Consistency Check）：推理完成后，检查整个推理链条的逻辑一致性

- 答案合理性审查（Answer Plausibility Audit）：检查最终答案是否符合量纲、数值范围、类型预期

- 错误打回机制：检测到错误 → 标记错误位置 → 回退到出错步骤 → 基于错误分析重新推理

- 最大重试次数：设置 3 次重试上限，避免死循环；超限则标记为"无法自行修复"

- 日志记录：完整记录每次打回的原因和修复过程，便于后续分析和优化

## 2.3 温度控制与多答案剪枝策略

目标：通过调节温度参数生成多个推理路径，从中筛选最优答案。

温度控制策略：

- 多温度采样：使用 temperature = [0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9] 五种温度分别生成回答

- 低温（0.1-0.3）：生成确定性高、保守的推理路径，适合标准计算题

- 中温（0.5）：平衡确定性与创造性，作为默认推理温度

- 高温（0.7-0.9）：生成多样化、探索性强的推理路径，适合创新性解法

- 每种温度生成 2-3 个回答，共计 10-15 个候选答案

多答案剪枝策略：

- 答案一致性投票（Consensus Voting）：对候选答案进行聚类，选择多数答案簇的质心作为最终答案

- 置信度加权评分：每个候选答案根据自验证置信度、推理步骤完整性、答案合理性综合评分

- DeepSeek 裁判评审：使用 DeepSeek 对 Top-3 候选答案进行二次评判，选择得分最高者

- 冗余剪枝：去除推理路径高度相似（相似度 > 0.9）的答案，保留差异化推理

- 路径多样性奖励：优先选择使用了不同解题方法（代数法 vs 几何法 vs 数值法）的答案

- 最终答案不唯一性支持：对于多解题目（如方程组的多个解），允许输出多个有效答案

# 三、两周冲刺目标：多Agent + 子目标 + RAG（7月27日 - 8月10日）

## 3.1 多智能体协作系统（Multi-Agent System）

根据赛题总决赛要求，设计五大核心Agent：

| Agent 名称 | 职责 | 实现方案 |
| --- | --- | --- |
| 题型分类器 | 自动识别18个子领域题型，匹配领域专用策略 | 基于 DeepSeek 分类 Prompt；输出领域标签 + 题型特征向量；匹配领域专用 Solver |
| RAG 知识检索 | 从知识库召回相关定义、定理、公式、典型例题 | 接入 IMA 知识库 API；BM25 + 向量混合检索；Top-K 相关知识点注入推理 Prompt |
| 推理求解器 | 领域自适应的 CoT 推理；支持子目标分解 | 基于 Intern-S1 推理 API；接收分类标签+检索知识；长 CoT 分步推理 + 子目标验证 |
| 过程校验器 | 多维度验证：数值、逻辑、量纲、多解；自动打回错误推理 | 数值校验（代入验证）；逻辑一致性检查；量纲分析；Lean 形式化验证（可选） |
| JSON 格式化器 | 严格按比赛要求输出结构化结果 | 格式模板引擎 + 自动校验；不符合规范自动修复；多次失败后进入人工审核队列 |

Agent 编排器（Orchestrator）：

- 基于流水线（Pipeline）架构：题型分类 → 知识检索 → 推理求解 → 过程校验 → 格式化输出

- 支持条件分支：校验失败 → 打回推理求解器重新生成；多次失败 → 切换推理策略

- 状态管理：维护推理上下文和中间状态，支持断点恢复

- 考虑使用 LangGraph 或自研轻量编排器实现

## 3.2 制定子目标解题能力（Sub-Goal Decomposition）

目标：让 AI 能够将复杂数学问题拆解为子目标，分步求解，类似于人类的解题思维。

- 问题分解器（Problem Decomposer）：使用 DeepSeek 分析问题结构，自动拆分为子问题链

- 子目标规划（Sub-Goal Planning）：为每个子问题定义输入、输出、求解方法

- 依赖关系管理（Dependency Graph）：构建子目标间的 DAG 依赖图，确保求解顺序正确

- 中间结果传递：子目标1的输出自动作为子目标2的输入；类型转换和数据传递自动处理

- 子目标验证：每个子目标完成后进行独立验证，失败则回溯重新求解

- 多路径探索：在关键分支点，允许并行探索多条求解路径

- 示例：求解"求函数 f(x) = x³ - 3x² + 2 在 [-1, 3] 的最值" → 子目标1: 求导 → 子目标2: 找临界点 → 子目标3: 计算端点值 → 子目标4: 比较求最值

## 3.3 部署资料库 RAG 功能

目标：为 Intern-S1 配备专业数学知识库，提升解题准确率。

知识库建设方案：

- 知识库平台：使用 IMA 知识库（书生AI），已有7篇论文，需要大幅扩展

- 内容规划：每个子领域包含定义与定理集、公式手册、典型例题与详解（5-10道/领域）、解题方法论指南、常见错误与陷阱

- 18个领域优先级分配：

- 高优先级（4个）：偏微分方程、复分析、拓扑学、运筹学

- 中优先级（5个）：代数、数论、几何、概率论、统计学

- 一般优先级（9个）：泛函分析、常微分方程、组合数学、图论、数值分析、实分析、抽象代数、数学物理、离散数学

RAG 技术实现：

- 检索策略：BM25 稀疏检索 + 向量语义检索的混合检索

- 分块策略：按定理/定义/例题粒度分块，chunk_size=512 tokens

- 重排序（Re-ranking）：使用 DeepSeek 对检索结果进行相关性重排，取 Top-5

- 上下文注入：将检索到的知识片段注入 Intern-S1 推理 Prompt 的 System 部分

# 四、中长期规划（8月10日 - 9月5日）

## 4.1 Prompt Engineering 深度优化

- 参考「Towards Reasoning Era」论文设计长 CoT 推理链

- 参考「Deductive Beam Search」实现演绎推理搜索

- 每领域 3-5 个精心设计的 Few-shot 示例

- 错误恢复 Prompt：模型出错时的重新推理引导

- 启发式解释 Prompt：将数学推理转化为教育性解释

- 分批评测调优：至少 3 轮迭代评测 - 分析 - 优化

## 4.2 Lean 4 验证深度优化

- 提高自然语言 → Lean 代码的转化成功率

- 批量验证性能优化（默认并发3 → 提升至5-8）

- 将验证结果反馈到推理循环中（闭环优化）

- 编写更精准的领域转化 Prompt

## 4.3 技术方案文档与展示材料

- 撰写完整技术方案文档（PDF格式，系统架构、方法论、创新点）

- 录制系统演示视频（≤10分钟）

- 整理代码仓库，确保可复现

- 准备提交材料（按要求命名打包）

## 4.4 Web Demo 开发（为总决赛准备）

- 使用 Gradio / Streamlit 构建可交互的 Web 界面

- 支持用户输入任意数学问题，实时展示推理过程

- 可视化 AND-OR DAG 证明树

- 展示多 Agent 协作流程的可视化

# 五、时间线与里程碑

| 时间节点 | 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 7/20 - 7/27 | 服务器+增强推理 | 服务器上线；自检+温度剪枝功能完成；基础准确率提升至75% |
| 7/27 - 8/3 | 多Agent v0.1 | 题型分类Agent + RAG知识检索Agent + 推理求解Agent 联调成功 |
| 8/3 - 8/10 | 多Agent v1.0 | 过程校验Agent + JSON格式化Agent完成；子目标分解上线；RAG全领域覆盖 |
| 8/10 - 8/17 | 全量评测 | 112题全量评测；首轮准确率统计；弱点领域识别 |
| 8/17 - 8/24 | 迭代优化 | 针对低分领域进行Prompt+知识库优化；2-3轮迭代评测；目标准确率80%+ |
| 8/24 - 9/5 | 文档+提交 | 技术方案文档；系统演示视频；Web Demo初版；代码整理打包；提交材料 |

# 六、技术架构总览

未来两周的目标是完成从「单一推理引擎」到「多智能体协作系统」的架构升级：

原有架构：问题输入 → Intern-S1 推理 → DeepSeek 评判 → 输出报告

升级架构：

- 问题输入 → 题型分类Agent（18类识别）

- → RAG知识检索Agent（从IMA知识库召回相关知识）

- → 子目标分解器（复杂问题拆解为子问题链）

- → Intern-S1 推理求解（多温度采样 + 多答案生成）

- → 自检测校验（正确则通过，错误则打回重新推理，最多3次）

- → 多答案剪枝（共识投票 + 置信度评分 + DeepSeek裁判）

- → DeepSeek 最终评判

- → JSON 格式化输出

- → Lean 4 形式化验证（可选加分项）

# 七、关键风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多Agent开发超时 | 中 | 高 | 多Agent联调复杂度高于预期 | 采用简化版编排器，先实现核心流水线 |
| RAG知识库建设不足 | 高 | 中 | 18个领域知识需要大量整理工作 | 优先4个高优先级领域；利用AI辅助生成知识库内容 |
| 温度剪枝效果不佳 | 中 | 中 | 多答案可能都错或高度相似 | 迭代调整温度分布和剪枝算法参数 |
| API限流/超时 | 中 | 高 | 多温度采样大幅增加API调用量 | 请求间隔策略；批量评判减少调用；本地缓存常见问题 |
| 112题公布时间不确定 | 高 | 高 | 无法针对性优化 | 自建题库练手；公布后快速适配 |

# 八、总结

本项目当前拥有扎实的评测基础设施和创新的 Lean 4 形式化验证能力。未来47天的发展路径清晰：

第一周（7/20-7/27）：搭建服务器环境，完成自错误检测+温度多答案剪枝，将推理系统的健壮性和准确率提升一个台阶。

第二周（7/27-8/3）：完成多Agent系统框架和RAG知识库的初步集成，实现题型分类、知识检索、推理求解三大Agent的联调。

第三周（8/3-8/10）：完善过程校验Agent和子目标分解能力，RAG知识库覆盖全部18个领域，系统达到可评测状态。

后续（8/10-9/5）：全量评测、迭代优化、文档撰写、Demo开发、材料提交。

核心目标：在9月5日初赛截止前，将系统准确率从71%提升至80%+，完成多Agent协作系统开发，打造国内领先的数学智能体系统。