## Slide 1
基于 Intern-S1 的
数学智能体设计与推理创新
挑战杯 XH-202627 项目未来发展方案
覆盖周期：2026年7月20日 - 9月5日（47天冲刺）
发榜单位：上海人工智能实验室
GitHub: github.com/Molight1007/-csust

## Slide 2
目录
CONTENTS
挑战杯 XH-202627 · 未来发展方案 · 2026年7月20日
01 比赛要求拆解
02 短期目标：服务器 + 推理增强
03 两周冲刺：多Agent + 子目标 + RAG
04 核心架构升级
05 时间线与里程碑
06 关键风险与应对
07 预期成果

## Slide 3
01
比赛要求拆解
XH-202627 · 初赛 + 总决赛

## Slide 4
初赛核心要求
要求 | 说明 | 当前状态
推理求解 | 理解自然语言数学问题，自主规划、求解 | ✅ 已实现
过程解释 | 启发式表达方式解释推理过程 | ✅ 已实现
结构化输出 | 严格按 JSON 格式输出结果 | ✅ 已实现
覆盖18子领域 | 112道题目，涵盖偏微分方程等 | ❌ 未开始
多智能体协作 | 题型分类 + 知识检索 + 求解 + 校验 + 格式化 | ❌ 亟待开发
RAG 知识库 | 18个领域定义、定理、例题 | 5% 亟待建设
总决赛额外要求
可交互 Demo（Web / Notebook）
超长程推理（复杂多轮推理）
自动识别题型调用不同 Solver
过程校验智能体，推理过程自主调控

## Slide 5
02
短期目标（7/20-7/27）
服务器搭建 + 推理增强：自检打回 + 温度多答案剪枝

## Slide 6
目标一：搭建服务器环境
后端框架
Python FastAPI / Flask + Intern-S1 API 代理服务
反向代理
Nginx 反向代理 + SSL 证书，确保安全稳定
任务调度
Redis / RabbitMQ 请求队列，支持并发控制
容器化
Docker 环境，确保开发和部署环境一致
Lean 4 环境
服务器上部署 lake + mathlib4 编译环境
监控运维
健康检查 + 自动重启 + 日志收集

## Slide 7
目标二：书生AI自我错误检测与打回重生成
推理 → 自检 → 打回 → 重新推理 闭环
步骤自验证
Step-wise
Self-Verification
→
全局一致性检查
Global
Consistency Check
→
答案合理性审查
Answer
Plausibility Audit
→
检测到错误？
是
关键机制
错误定位 → 标记出错步骤 → 回退到出错位置 → 基于错误分析重新推理
最大重试 3 次，超限标记为「无法自行修复」
完整日志记录：每次打回的原因和修复过程
结合 DeepSeek 评判结果，双重确认推理正确性

## Slide 8
目标三：温度控制与多答案剪枝策略
多温度采样策略
T = 0.1
高确定性
保守推理
T = 0.3
较确定性
标准推理
T = 0.5
平衡模式
默认推理
T = 0.7
较探索性
创新解法
T = 0.9
高探索性
多样化推理
每种温度生成 2-3 个回答 → 共计 10-15 个候选答案
多答案剪枝策略
剪枝方法 | 原理 | 作用
共识投票 (Consensus Voting) | 候选答案聚类，多数答案簇的质心 | 剔除 outlier 错误答案
置信度加权评分 | 自验证置信度 + 完整性 + 合理性 | 量化评估每个候选
DeepSeek 裁判评审 | 对 Top-3 候选进行二次评判 | 精选最优答案
冗余剪枝 | 去除高相似度 (>0.9) 的重复推理 | 保留差异化路径
路径多样性奖励 | 优先不同解题方法的答案 | 增强答案覆盖度

## Slide 9
03
两周冲刺目标（7/27-8/10）
多智能体协作系统 + 子目标解题 + RAG 部署

## Slide 10
目标四：多智能体协作系统 (Multi-Agent)
五大核心 Agent 架构
题型分类器
18子领域识别
题型特征向量提取
RAG知识检索
定义/定理/公式
典型例题召回
推理求解器
领域自适应CoT
子目标分解推理
过程校验器
数值/逻辑/量纲
Lean形式化验证
JSON格式化
严格比赛格式
自动校验修复
编排器 (Orchestrator)：基于 Pipeline 流水线架构，支持条件分支、状态管理、断点恢复
题型分类 → 知识检索 → 推理求解 → 过程校验 → 格式化输出
↑ ↓ (校验失败，打回重试，最多3次)
技术方案：考虑 LangGraph 或自研轻量编排器

## Slide 11
目标五：制定子目标解题能力
核心理念：让 AI 像人类一样分步思考
①
问题分解器
DeepSeek 分析
问题结构，自
动拆分为子问题
②
子目标规划
定义每个子问题
的输入/输出/
求解方法
③
依赖关系图
构建 DAG 依赖
图，确保求解
顺序正确
④
结果传递
子目标输出自动
传递为下一个的
输入参数
⑤
验证与回溯
独立验证每个
子目标，失败
则回溯重解
示例
求 f(x)=x³-3x²+2 在 [-1, 3] 的最值
→ 子目标1: 求导 f'(x) → 子目标2: 找临界点 f'(x)=0 → 子目标3: 计算 f(-1)/f(0)/f(2)/f(3) → 子目标4: 比较求最值

## Slide 12
目标六：部署资料库 RAG 功能
知识库建设方案
RAG 技术实现
内容规划（每个领域）
定义与定理集 · 公式手册 · 典型例题与详解 5-10道
解题方法论指南 · 常见错误与陷阱分析
18领域优先级
优先级 | 领域
🔴 高优 | 偏微分方程、复分析、拓扑学、运筹学
🟡 中优 | 代数、数论、几何、概率论、统计学
🟢 一般 | 泛函分析、ODE、组合数学、图论等9个
技术栈
知识库平台：IMA 知识库 API
检索策略：BM25 稀疏 + 向量语义混合检索
分块策略：按定理/定义/例题粒度，512 tokens
重排序：DeepSeek 对检索结果相关性重排
Top-K：取 Top-5 最相关知识片段
上下文注入：知识片段注入 Intern-S1 推理 Prompt

## Slide 13
04
核心架构升级
从单一推理引擎 → 多智能体协作系统

## Slide 14
架构对比
原有架构
问题 → Intern-S1 推理 → DeepSeek 评判 → 输出
升级架构 ★
① 题型分类Agent（18类识别）
② RAG知识检索Agent（知识库召回）
③ 子目标分解器（复杂问题拆解）
④ Intern-S1 推理（多温度 + 多答案）
⑤ 自检测校验（错误→打回重试≤3次）
⑥ 多答案剪枝（投票+评分+裁判）
⑦ DeepSeek 最终评判
⑧ JSON 格式化输出

## Slide 15
05
时间线与里程碑
7月20日 - 9月5日 · 47天冲刺计划

## Slide 16
47天冲刺路线图
时间 | 里程碑 | 交付物 | 目标
7/20-7/27 | 服务器+增强推理 | 自检+温度剪枝完成 | 准确率 71%→75%
7/27-8/3 | 多Agent v0.1 | 分类+检索+推理Agent联调 | 多Agent跑通
8/3-8/10 | 多Agent v1.0 | 校验+子目标+RAG全覆盖 | 系统达评测状态
8/10-8/17 | 全量评测 | 112题评测+弱项分析 | 首轮准确率
8/17-8/24 | 迭代优化 | 2-3轮Prompt+知识库优化 | 准确率 80%+
8/24-9/5 | 文档+提交 | 方案文档+视频+代码+提交 | 完整提交材料

## Slide 17
06
关键风险与应对
识别并规避开发过程中的主要风险

## Slide 18
风险管理
风险 | 概率 | 影响 | 应对措施
多Agent开发超时 | 中 | 高 | 采用简化编排器，先跑通核心流水线
RAG知识库建设不足 | 高 | 中 | 优先4个高优领域 + AI辅助生成内容
温度剪枝效果不佳 | 中 | 中 | 迭代调整温度分布和剪枝参数
API限流/超时 | 中 | 高 | 请求间隔策略 + 批量评判 + 本地缓存
112题公布时间不确定 | 高 | 高 | 自建题库练手 + 公布后快速适配

## Slide 19
07
预期成果
48小时冲刺后系统将达到的能力

## Slide 20
预期成果
01
稳定服务器
FastAPI + Nginx + Docker
支撑并发评测与API服务
02
自检机制
三步自验证 + 打回重试
推理准确率显著提升
03
温度剪枝
10-15候选答案 → 最优1-2个
多解题目支持多答案输出
04
多Agent系统
5大Agent + 编排器协作
从分类到输出的全自动化
05
子目标分解
复杂问题自动拆解
DAG依赖图 + 回溯修复
06
RAG知识库
18领域全覆盖
BM25+向量混合检索

## Slide 21
核心目标
9月5日前，将系统准确率从 71% 提升至 80%+
完成多Agent协作系统开发
打造国内领先的数学智能体系统
路径：服务器 → 自检 → 温度剪枝 → 多Agent → RAG → 子目标 → 评测 → 提交

## Slide 22
谢谢！
挑战杯 XH-202627
基于 Intern-S1 的数学智能体设计与推理创新
未来发展方案
GitHub: github.com/Molight1007/-csust
初赛截止：2026年9月5日 · 距今日还有47天