MathPilot 本轮优化总结

项目：挑战杯 MathPilot 数学解题评测器　|　日期：2026 年 9 月 13 日

一、核心成果

本轮围绕「让大模型在解题过程中使用工具、降低计算错误」这一目标，完成六项工作，并修复了一批导致既有机制静默失效的缺陷。

时间系统按平台真实约束重设：单题上限由 1200 秒调整为 1150 秒，全卷目标由 21000 秒调整为 19500 秒，档位预算重设为 {300, 750, 1150} 秒。

修复 5 个导致时间约束失效的缺陷：其中「全卷时钟恒为 0」与「3_solve 阶段上限等于无上限」两项经实测确认，属结构性失效。

开销收敛 8 项：关闭两个永不收敛的评审循环、为三处无护栏的调用补上时间检查、削掉多个 300 至 460 秒的耗时极值。

计算链路四项能力已落地：四项机制均可触发，但对正确率的提升尚未取得证据（4 题实测中工具调用仍为零）。

- 修复「占位符当答案」的严重缺陷：此前一旦模型调用超时，最终答案会退化成「[生成失败] 调用受限或模型拒绝回答」并被原样提交（4 题实测中 2 题中招，必然判错）。现已补齐四道闸门，无论是否超时都必须产出可用答案。

- 削减超时成本：单次超时故障的耗时由 365 秒降至 120 秒。实测上一轮 5 次超时共烧掉约 1825 秒，占该轮总墙钟的 49%。

二、平台硬约束

本节数据来自官方 baseline 仓库 README 的「正式评测的并发、时限与计分」一节，是本轮所有时间配置的依据。

| 约束项 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单题硬时限 | 1200 秒 | 包含模块加载、 Agent 初始化与 solve 执行 |
| 超时后果 | 终止整个进程组 | 不保证执行 finally 等清理逻辑，该题计 C（0 分） |
| 全卷硬时限 | 6 小时 | 不含 Judge 阶段 |
| 并发 | 3 个题目进程 | — |
| 计分 | 超时、异常、缺失题计 C 且分母不变 | 单题失败直接拉低总分 |

由此推算：全卷 6 小时乘以并发 3，再除以 112 题，平均每题可用时间约为 578 秒。

三、时间系统重设

| 配置项 | 原值 | 现值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单题时间上限 | 1200 | 1150 | 平台硬限为 1200；取 1150 = 1200 − 50 秒加载/收尾余量。超时不再重试后单次在途调用最坏 120 秒（原为 180×2=360 秒） |
| 全卷时间上限 | 22500 | 20700 | 6 小时基础上保留 4% 余量 |
| 全卷目标时间 | 21000 | 19500 | 取 6 小时的 90%，摊薄后约 522 秒每题 |
| 档位预算 | {120, 540, 1200} | {300, 750, 1150} | 依据 195 条实测记录的耗时重新设定 |

3.1 修复的缺陷

- 全卷时钟恒为零：原实现每题将全卷截止时间重置为「当前时刻加六小时」，导致已用时间比例恒为 0，应急模式与时间收紧两个保护分支永不触发。现改为首题锚定一次、跨题保留。

- 单题预算收紧被注释掉：全卷时间池算出的软预算仅被记录、完全不生效，单题预算退化为常量。现恢复为取单题上限与动态预算的较小值。

- 阶段预算采用无依据的比例切分：原按档位预算乘以固定比例分配，现改为依据 195 条实测记录得出的绝对上限。

- 3_solve 阶段上限失效：该阶段上限设为 1200 秒，大于单题预算 1000 秒，导致取小值后恒等于原截止时间，上限完全失效。实测证据为：同一题目在 2.7 阶段耗时由 425 秒降至 337 秒的同时，3_solve 阶段耗时由 294 秒升至 429 秒。现已下调至 600 秒。

- 候选生成一次性提交：原实现一次性提交全部 6 个候选，而线程池仅有 2 个 worker，最坏情况耗时可达 1080 秒，且完成循环内无任何时间检查。实测后果为单题实际耗时超出软预算 421 秒。现改为分批提交并在批次间检查时间。

四、开销收敛（8 项）

| 序号 | 措施 | 依据与效果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关闭骨架评审 | 实测 71% 的题目走满两轮仍判重规划、从未收敛，节省约 250 至 390 秒 |
| 2 | 关闭 DAG 重规划 | 三分之二为无效运行，且该环节位于候选入池之后，对本题得分无直接影响 |
| 3 | 确定性检查加超时护栏 | 同一答案被三处各检查一次，实测出现过 460 秒的极端值 |
| 4 | 格式化阶段三处调用加护栏 | 其中差分检测输出上限由 65536 降至 512，耗时从 363 秒降至 180 秒 |
| 5 | 关闭 Lean 三个无贡献往返 | 该三步结果不参与最终判定，仅影响错因文本，耗时由 330 秒降至 150 秒 |
| 6 | 蓝图子目标数上限设为 6 | 原无上限，实测九成题超过 6 个 |
| 7 | 最终闸门重做预留 300 秒 | 原护栏与硬墙零余量，单次调用不可中断即会跨墙 |
| 8 | 2.7 阶段预算降至 600 秒 | 原值大于单题总预算，等于无上限 |

五、Lean 链路修复

根本原因：Lean 验证前需先将题目翻译为 Lean 代码，该步骤依赖模型调用。该调用超时（180 秒，重试一次共 360 秒）后被异常兜底逻辑静默吞掉，返回「未知」结论。

实测证据：日志中明确记录「verify_answer 异常（降级 unknown）: LLM call failed after 2 attempts: Request timeout after 180s」。

后果：Lean 防线完全空转，既不确认正确候选、也不淘汰错误候选，却仍消耗大量时间。

修复方式：兜底路径改用不依赖模型调用的系统侧验算，从已有的计算表达式中直接构造命题并编译。修复后实测已能产出「答案有效」与「证明无效」两类结论。

## 六、答案必达与 LLM 超时策略

本章源于一次 4 题端到端实测暴露的故障：其中两题的最终答案是字符串「[生成失败] 调用受限或模型拒绝回答」。这类占位符在平台必然判错，等于白丢两题。

### 6.1 根因：不是超时，是超时之后占位符被四层放行

- 候选生成失败时，求解器写入一个「占位候选」（答案为空、推理文本为上述占位串），候选池因此非空。

- 主调度器的兜底判据是「候选池为空才走兜底直答」。池子非空，这条兜底路径被永久绕开。

- 格式化环节的拒绝语正则不含「生成失败」「调用受限」等词，占位文本被当作合法答案。

- 出口校验只检查「非空」，占位符被原样交给平台。

### 6.2 修复：四道闸门

| 闸门 | 位置 | 修正后的行为 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 候选生成 | 失败时先尽力抢救（抽取最终答案、救援解析、智能兜底）；抢救不到就不写入候选，让候选池保持为空 |
| 二 | 候选池判据 | 由「池子是否为空」改为「池内是否存在可用候选」，拒绝语与占位符不计入可用 |
| 三 | 答案定型 | 最终答案为空或命中拒绝语时，发起一次紧急直答重新取答案 |
| 四 | 出口校验 | 交出前再判一次；不可用则依次从候选残料、子目标中间结果、直答中抢救 |

另修一处同源缺陷（9 月 14 日）：兜底来源②原先直接把「子目标中间结果」当答案——实测 016 交出的是一段带系统提示前缀的中间推导（「（该步含未用 &lt;calc&gt; 的易错运算结果，未经系统确认）…」）。它避开了占位符，却伪装成答案：判分同样为 0，但会把系统提示串塞进交给平台的答案字段、并污染归因。现改为只接受明确形态（含 \boxed{} 的取值，或 ≤60 字符且无换行的短值），且必须同时通过拒绝语校验——形态与内容两层都要过。

### 6.3 超时策略收紧（本轮主要的时间收益）

| 配置项 | 原值 | 现值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单次读超时 | 180 秒 | 120 秒 | 实测正常调用 1 至 3 秒即返回，120 秒已覆盖长推理 |
| 超时后重试 | 重试 1 次 | 不重试 | 实测 5 次重试 5 次全败；单次故障耗时由 365 秒降到 120 秒 |
| 紧急直答输出上限 | 65536 token | 1024 token | 直答只需一行，限幅后调用更快更稳 |

上一轮 4 题实测中，5 次超时重试共消耗约 1825 秒，占该轮总墙钟的 49%。收紧后这部分浪费大幅下降，省下的时间可直接供生成与验证使用。

### 6.4 安全阀

紧急直答要求剩余时间不少于 45 秒才发起，避免把题目推过平台 1200 秒硬墙——跨墙会被平台终止整个进程组、该题直接计 C，代价比交出一个明确的无答案标记更大。

### 6.5 验证

| 层次 | 做法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 单元 | 新增回归测试 19 项 | 全部通过 |
| 集成 | 用「立即超时」的假客户端驱动真实编排链路 | 模型完全不可达时交出「未给出有效解答。」，不再是占位符；仅紧急直答可用时成功救回正确答案 |
| 对抗 | 独立验证者复核（未参与实现） | 复现出「抢救失败仍漏占位符」与「无解被误判」两个问题，均已修复 |
| 全量回归 | 658 项通过、1 项失败 | 失败项为既有用例（弧度制正弦），非本轮引入 |
| 端到端 | 4 题完整链路复验 | 进行中（2/4 完成）：两题均未再泄漏占位符，超时重试 0 次（原 5 次） |

### 6.6 能力边界（如实说明）

只要整题过程中有任意一次模型调用成功，答案就一定能产出。若服务端对整道题完全无响应，物理上不存在可算出的答案——此时交出的是「未给出有效解答。」这一明确的无答案标记，而不是会让归因误判的流水线占位符。

七、计算链路（四项能力）

7.1 计算分档

按运算风险划分档位，低危运算由模型自算、高危运算必须交由工具计算。

| 类别 | 示例 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 低危（模型自算） | 四则运算、平方、小次方 | 7**2、 2**10、 9**6 |
| 高危（必须走工具） | 组合数、根号、大次方、取模 | 2**100、 10**20、 comb(50,3)、 sqrt(2)、 100 % 7 |

分档阈值可通过环境变量调整（指数上限 20、结果位数上限 6）。代数推导中的符号幂（如 x**2）不计入高危，避免误报。

7.2 降级解析

使工具能够接受模型的实际书写形式，而非要求模型改变习惯。

支持多行内容、Python 代码形态、多目标赋值（a, b, c = 1, 2, 3）；

支持指标记出现在行中而非行首；

增加散文护栏，仅截断散文、不丢弃数值；

增加伪条目防护，避免 JSON 碎片被误认为精确值。

真实数据回放验证：全仓扫描 321 个结果文件，捞出 174 个计算标记，其中 10.3% 不在行首。数值承载条目的提取率由 39/45 提升至 45/45，且伪条目为零。

7.3 方案 A：按需回灌

新增汇总函数，把上文已算出的精确值（形如「[计算] 表达式 = 结果」）去重后汇总，并注入四条生成路径：修正、自改进、子目标求解、结果合并。

经端到端验证，四条路径的提示词均确实携带了精确值清单，且无值时不会产生空标题。

7.4 方案 B：生成前预计算

在首个生成阶段之前新增预计算阶段，先要求模型只列出需要精确计算的算式、由系统算好后置于后续提示词中。

关键前提：必须使用预填充种子。实测发现，若不加预填充，模型会输出数十行解题推理且不含任何计算标记；加入以计算标记开头的种子后，输出稳定为严格一行的算式。

触发条件：标准档与难题档、非应急模式、距硬墙不少于 150 秒、非选择题与判断题。经题面静态判定，可覆盖 112 题中的 98 题（覆盖率 87.5%）。

八、验证与回归

单题实测（第 016 号题）：耗时 975 秒，工具拒收记录由上轮 8 条降至 0 条，3_solve 阶段被正确跳过。

真实数据回放：值承载条目提取率 45/45，零伪条目。

回归测试：全量 658 项通过、1 项失败，失败项为既有用例（与弧度制正弦函数相关），非本轮引入；另新增「答案必达」专项回归测试 25 项，全部通过。

九、待办事项

- 交付包尚未同步：赛事提交版与新赛事提交版两个目录目前不含本轮任何改动（含答案必达与超时策略）。若不同步，提交物中将不存在上述能力。

- 预计算开关缺少命令行参数：目前仅能通过环境变量关闭。

- 预计算触发条件可进一步收窄：建议收窄至计算型与计数型题目，但需先取得对照数据。

十、经验教训

- 字段为空不等于功能未发生：本轮曾因在错误的字段中统计，误判「模型不写计算标记」，实际是模型写了但格式被拒。排查时必须先确认该字段是否记录了目标信息。

- 日志中被截断的字段不等于处理时也被截断：审计埋点的截断长度与求值输入无关。

- 提示词注入不等于生效：计算指南已注入六条路径，实测模型仍未按预期书写。

- 同一机制多处注入必然不同源：主链路与子目标链路各有一份文案，修改一处等于未改。

## 阶段上限必须小于单题预算：否则取小值后恒等于截止时间，上限失效。本轮已在 2.7 与 3_solve 两处踩到同一问题。十一、选择题解题链路优化

本节是 2026-09-13 围绕选择题（客观题）的专项优化，与前述时间系统、计算链路工作并行推进。

### 11.1 核心成果

- 选择题三层结构：把一道选择题从「整体求解」改为「基准子目标 → 逐项判定 → 分型汇总」。先由代码确定性构造一个「建立判断基准」子目标（输出定义原文 / 对应关系映射表 / 核心结果），其余每个选项各自生成一个独立判定子目标并依赖该基准。实测 4 选项题生成 n_subgoals=5 / dep_edges=4，5 选项题为 6 / 5，结构与设计完全一致。

- 分型路由：按题面把选择题分三类走不同解法 —— A 命题判定型（"哪些正确"→ 选出全部判真项）、B 定义/事实选择型（"哪一项 / 定义是"→ 取唯一）、C 求值选择型（选项为短数值 → 先整体求解再与选项比对）。识别依据不采用"下列正确的是"（该措辞在 087/093/094 是多选、在 096 却是单选，不可靠），只认明确单选措辞。

- 答案多数投票：修复答案聚合的票数口径缺陷 —— 原实现把"该组有几种写法"当作票数，导致任何候选分布都被误判为平票；改为按答案出现频次投票。

- 差分检测（争议项定向验证）：候选出现平票时，用集合差分定位真正的争议选项（如 AB×2 vs ABC×2 → 仅争议 C；ABD×2 vs ABC×2 → 争议 C、D），只对这些选项做一次定向验证；无平票不触发。

- 答案形态要求前置注入：把"求所有 → 必须枚举"、"求具体值 → 禁止条件式"写进生成阶段的提示词（规划与 merge 两处同源），而非事后补救。

- 答案选取埋点：记录每个候选答案、每个裁决的答案与置信度、最终命中的分支，使"答案是怎么选出来的"首次可追溯。

### 11.2 修复的缺陷

- 差分检测从未执行：其时间判据误用了"生成侧软截止"（gen_time_up()），而该判据在 formatter（流程最后阶段）恒为真 ⇒ 每次都被跳过、静默回退多数投票。已改为只看单题硬限。

- 多数投票落点错误：投票原先加在兜底路径，而正常流程的答案实际由 formatter 选出 ⇒ 投票等于没生效。已移到正确位置。

- 选项越界误报：客观题自检的选项正则要求字母前必须是空白，连排选项（…B.季节变动C.循环变动）会把 B/C 误判为越界 ⇒ 改为复用与题型判定同源的选项解析器。

- 非答案形态候选污染：候选答案字段混入 Markdown 标题（如 ### 选项A分析）并被计入投票 ⇒ 增加过滤。

- 重问结果无校验（本轮自查发现）：答案形态闸门的重问曾返回指令复述（The user wants me to act as…）并被直接采纳，把原本部分正确的答案改坏 ⇒ 增加"是否像答案"的校验，不通过则保留原答案。

### 11.3 实测结果

- 选择题 12 道中：093、102 两道转正（102 由 A 修正为 B）。

- 另有 6 道（098 / 103 / 105 / 106 / 107 / 110）逐题核对后属 gold 口径争议（如"条件数定义"的 1-范数与 2-范数版本、"方差 vs 标准差"两者均成立、"直方图 vs 箱线图"主观），占选择题一半，不属可优化范围。

- 回归测试全程通过。

### 11.4 经验教训

- 末端补救不可行：凡需 LLM 判定的"补救类"机制，若放在流程末端（formatter），必然因剩余时间不足而跳过。正确做法是前置注入提示词，零额外时间成本。本次答案形态闸门在末端连续三题落入"时间不足跳过"，即为此教训。

- "提示词写了"不等于"模型会做"：096 的提示词早已写明"逐项独立判真"，模型仍直接综合给出答案 ⇒ 关键约束必须由代码强制构造（生成固定结构的子目标），而非依赖模型自觉。

- 基准共享是双刃剑：共享基准能显著提升候选一致性（消除随机摇摆），但若基准本身有偏差，所有选项会一致地错（096、098 均观察到该现象）。

- 触发型机制必须先验证"不触发"的反例：差分检测因票数口径写错，从"平票时精修"退化为"任何情况都触发"，反而把正确答案改错。新增触发条件后，务必先用真实数据验证"不该触发时不触发"。