## Slide 1
AI · MATH
AGENT
🏆 挑战杯·揭榜挂帅
基于 Intern-S1 的
数学智能体设计与推理创新
📋 赛题编号：XH-202627
🏢 发榜单位：上海人工智能实验室
📅 报名截止：2026年6月30日
⏰ 初赛提交：2026年9月5日
长沙理工大学 · 2026

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
比赛核心要求
初赛/总决赛要求与评分标准
02
核心挑战与策略
本质分析 + 系统架构设计
03
分阶段执行计划
6个阶段，从6月到9月
04
创新点设计
必做创新 + 加分项
05
技术架构
项目结构 + 核心技术栈
06
风险与应对
5大风险评估与应对措施

## Slide 3
01 比赛核心要求
📋 初赛要求（9月5日前提交）
✅ 推理求解
理解自然语言数学问题，自主规划思路并求解
✅ 过程解释
以启发式表达方式解释推理过程
✅ 结构化输出
必须输出 JSON 格式结果（严格要求）
✅ 多类型稳健
覆盖18个子领域，共112道题目
🏅 评分标准（总分100分）
60%
答案正确性
客观线性计分，必须输出JSON
20%
展示质量
Demo、视频、报告完整性
10%
推理策略设计
模块设计、推理链、协作逻辑
10%
创新性扩展性
机制创新、可迁移性、推广潜力
❌ 不允许仅通过提示词堆叠作答 | ❌ 不允许人工逐题干预 | ✅ 必须输出结构化 JSON + 日志

## Slide 4
02 数学智能体系统架构
📥 用户输入数学问题（自然语言）
① 题型分类器
自动识别18个子领域 PDE / 复分析 / 拓扑...
② 知识检索 (RAG)
IMA知识库召回相关 公式、方法、例题
③ 推理规划 Agent
CoT + 演绎推理 知识增强Prompt
④ Intern-S1 API
调用模型推理 （不改变模型参数）
⑤ 过程校验 Agent
自验证：代入检查 量纲验证、逻辑审查
⑥ 输出：JSON { answer, reasoning, steps, verification }
🎯 不改变模型参数
🧩 Agent多模块协作
📚 RAG知识库注入
✍️ Prompt Engineering

## Slide 5
03 分阶段执行计划
01
基础搭建
6.8—6.22
跑通API→Agent→JSON最小闭环
02
知识库建设
6.15—7.6
18领域公式+方法+例题库
03
Prompt优化
7.1—7.20
长CoT+演绎推理+自验证模板
04
过程校验
7.15—7.31
数值验证+逻辑一致性+置信度
05
测试评估
8.1—8.20
112题全量测试+逐领域调优
06
文档提交
8.15—9.5
技术方案+视频+打包提交
🎯 关键里程碑： 基线跑通 (6.22) → 知识库就绪 (7.6) → Prompt优化 (7.20) → 测试通过 (8.20) → 提交 (9.5)

## Slide 6
阶段 01
基础搭建 · 6月8日 — 6月22日（2周）
目标：跑通 Intern-S1 API → 智能体 → JSON 输出的最小闭环
1.1
注册 Intern-S1 API，获取 Token，测试基本调用
🕐 1天
📄 API 调用脚本
1.2
搭建 lagent 基线框架
🕐 2-3天
📄 可运行的 Agent 骨架
1.3
实现题型分类器（18类）
🕐 2天
📄 分类 Prompt + 测试
1.4
实现 CoT 推理链 Agent
🕐 2天
📄 基础解题 Agent
1.5
实现 JSON 格式化输出
🕐 1-2天
📄 符合比赛要求的结构化输出
1.6
端到端跑通 5 道样题，验证全流程
🕐 2天
📄 验证全流程

## Slide 7
02 知识库建设 — 18个子领域覆盖
01
偏微分方程
02
复分析
03
拓扑学
04
运筹学
05
代数
06
数论
07
几何
08
概率论
09
统计学
10
泛函分析
11
微分方程ODE
12
组合数学
13
图论
14
数值分析
15
实分析
16
抽象代数
17
数学物理
18
离散数学
🔴 高优先级 🟡 中优先级 🟢 一般

## Slide 8
04 创新点设计
🚀 必做创新点（对应A档评分）
🤝
多Agent协作架构
题型分类→推理→校验→格式化
完整多智能体流水线
📊 推理策略 10分
🎯
领域自适应Prompt
18子领域各自独立优化
的Prompt模板体系
📊 推理策略 10分
🔄
过程校验闭环
自动验证→错误时
自动触发重新推理
📊 创新性 10分
💡
启发式解释生成
不仅展示推理，还生成
教育性可读解释
📊 创新性 10分
⭐ 加分创新点（冲击擂主）
🔮 超长程推理管理
复杂多轮推理的中间状态管理与回溯机制
🚦 题型自动路由
根据问题特征自动选择最优求解策略
🔧 外部工具集成
集成SymPy符号计算，数值求解器辅助验证
📈 知识库自进化
解题过程中发现的新方法自动入库

## Slide 9
05 技术架构
Agent框架
InternLM/lagent （官方基线）
模型API
Intern-S1 API · Studio控制台
知识库
腾讯 IMA（已接入） · RAG召回
符号计算
SymPy · 辅助验证计算结果
Demo前端
Gradio / Streamlit · 快速构建
评测系统
Python 自研 · 批量跑分 + 报告
版本控制
Git + GitHub · MolightMA
项目结构
agent/ · prompts/ · knowledge/ · evaluation/ · api/ · demo/ · docs/ · scripts/

## Slide 10
06 风险识别与应对措施
API 限流影响批量测试
🚨 提前测试流控上限，设计请求间隔与重试策略
概率: 中
影响: 高
某些子领域模型能力不足
🚨 强化该领域知识库 + Prompt，必要时用数值方法兜底
概率: 高
影响: 中
JSON 格式输出不稳定
🚨 多层级格式校验 + 自动修复 Parser + 重试机制
概率: 中
影响: 高
时间紧张，功能未完成
🚨 优先保证60%客观分（答案正确率），再争取主观分
概率: 中
影响: 高
知识库内容覆盖不足
🚨 先覆盖🔴高优先级4个领域，逐步扩充到全部18个
概率: 低
影响: 中

## Slide 11
本周立即行动清单
今天
🔑
01.
注册 Intern-S1 API，获取 Token
今天-明天
📦
02.
克隆 lagent 基线框架，跑通 Demo
明天
🧪
03.
测试 API 调用（简单数学题）
明天
🏗️
04.
搭建项目骨架（目录结构 + Git）
本周
📚
05.
整理第一批知识库内容（PDE + 复分析）
本周
✍️
06.
设计第一版 System Prompt 模板

## Slide 12
WE ARE READY!
让数学智能体
走向更高舞台
🏆 目标：初赛高分入围，总决赛冲刺奖项
🤖 基于 Intern-S1 API + 多 Agent 协作架构
📅 截止：2026年9月5日初赛提交
🔗 GitHub: github.com/Molight1007/-csust
长沙理工大学 · XH-202627 · 2026 挑战杯揭榜挂帅