## Slide 1
2026 挑战杯 · 揭榜挂帅
基于 Intern-S1 的数学智能体
设计与推理创新
项目计划书
发榜单位：上海人工智能实验室 赛题编号：XH-202627 协办单位：AtomGit 社区
英雄不问出处，创新不问出身，擂台之上见高低
更新日期：2026-07-22
1/13

## Slide 2
一、赛事概况
2026 挑战杯揭榜挂帅专项赛
🏆 挑战杯简介
由共青团中央、中国科协、教育部和全国学联共同主办的全国性大学生课外学术实践竞赛。
2026年度聚焦 AI、新能源、新材料等 8 大前沿领域，严选 103 个榜题，吸引全国上千所高校、十余万名学子参赛。
📋 组织架构
主办单位：2026年度中国青年「揭榜挂帅」擂台赛书生命题大赛组委会
发榜单位：上海人工智能实验室
协办单位：AtomGit 社区
本大赛最终解释权归组委会所有
🌟 Intern-S1 CMO 成绩亮点 在 2025 年全国中学生数学奥林匹克竞赛中斩获 102 分，位列大模型榜首且远超金牌线，解题思路被阅卷专家评价为「新的解法」。
103
榜题
8
前沿领域
10万+
参赛学子
2万+
创新作品
MathPilot · 挑战杯揭榜挂帅 · XH-202627
2/13

## Slide 3
二、发榜单位 — 上海人工智能实验室
🏛 实验室定位
我国人工智能领域新型科研机构，聚焦通用人工智能（AGI）核心技术突破。
目标：建成国际一流实验室与全球 AI 原创理论和技术策源地。
🎯 参赛要求
• 参赛对象：全日制在校专科/本科/硕博研究生
• 团队规模：不超过 10 人，指导教师 ≤ 3 名
• 可跨专业、跨学校、跨地域组队
🧠 技术成果体系
• 书生系列大模型（语言/视觉/多模态）
• AI 科学计算共性平台（材料/药物等）
• 司南评测体系
• Intern-S1 科学多模态大模型
📅 赛程关键节点
报名结束：6月30日 平台注册：7月1日-9月15日
作品提交：7月28日-9月15日
初赛评审：9月20日 终审擂台赛：11月
MathPilot · 挑战杯揭榜挂帅 · XH-202627
3/13

## Slide 4
三、赛程安排
2026 年 5 月 — 11 月
组队报名
5/30 – 6/30
挑战杯官网报名
提交盖章报名表
⬇
平台注册
7/1 – 9/15
大赛平台注册
含判分能力
⬇
作品提交
7/28 – 9/15
AtomGit 推送代码
12:00/24:00 评测
⬇
初赛评审
9/20
发榜单位初审
确定晋级名单 < 30 支
⬇
终审完善
10 月
专家指导
完善作品
⬇
擂台赛
11 月
角逐擂主
地点待定
⚠️ 关键日期：作品提交截止 9月15日 / 初赛评审 9月20日
MathPilot · 挑战杯揭榜挂帅 · XH-202627
4/13

## Slide 5
四、比赛核心要求
技术规范与约束条件
📐 接口契约
平台固定调用入口
agent.solve(problem, metadata) → dict
必须返回 final_response（非空）和 trace
📋 入口规范
• 文件：user_agent.py
• 类名：ReasoningAgent
• 构造函数接收 client 参数
• 禁止硬编码 API Key
• 禁止使用绝对路径
🔒 返回约束
• final_response 非空可读字符串
• trace 数组记录推理步骤
• 字典整体必须 JSON 可序列化
• trace 内禁止写入敏感数据
✅ 必有能力
推理求解 / 过程解释
结构化输出 / 多类型稳健
覆盖 18 子领域 112 题
❌ 禁止行为
• 仅 Prompt 堆叠代替 Agent
• 人工逐题干预
• 硬编码密钥 + 恶意代码
• 读取评测答案 / Judger 逻辑
💡 优化方向
多轮推理 / 多候选校验
工具调用 / RAG 知识检索
Lean 形式化验证
长 CoT + 演绎规划
MathPilot · 挑战杯揭榜挂帅 · XH-202627
5/13

## Slide 6
五、自动判分系统机制
AtomGit 平台评测流程
AtomGit
报名组队
→
推送代码
main 分支
→
页面
提交作品
→
12:00/24:00
定时采集
→
拉取代码
依赖安装
→
初始化Agent
批量推理
→
采集数据
统计资源
→
Judger
校验打分
→
榜单刷新
展示分数
📊 提交频次限制
单日最大：2 次（12:00 / 24:00）
单周累计：10 次
⚠️ 仅推送代码不提交 = 不进入评测
⚠️ 评测期间修改 main = 版本错乱
🔐 评测环境规则
• 私有闭源测试集（112 题）
• Client 平台全权托管
• API Key 全部失效
• 不下发题目 / 答案 / 反馈
• 异常标记：加载失败/超时/安全
📁 项目结构要求
user_agent.py 【必填】
requirements.txt
prompts/ 提示词
utils/ 工具
所有路径使用相对路径
🚨 常见异常分类（对照排查）
报名权限类：未完成组队 / 仓库无权限 分支提交流程：无main分支 / 未点击提交 / 提交后改代码
代码规范类：缺失user_agent.py / 类名不符 / JSON序列化失败 运行环境类：依赖安装失败 / 超时 / 绝对路径
安全违规类：硬编码密钥 / 恶意逻辑 / 绕过管控
MathPilot · 挑战杯揭榜挂帅 · XH-202627
6/13

## Slide 7
六、评分规则与奖项设置
评分维度
权重
评分方式
关键说明
答案正确性
60%
客观线性计分
正确率 × 60
展示质量
20%
主观分档
Demo/视频/报告完整性
推理策略与系统设计
10%
主观分档
模块设计/推理链组织
创新性与可扩展性
10%
主观分档
机制创新/可迁移性
🥇 擂主
1 名
¥100,000
🥈 特等奖
5 名
¥20,000
🥉 一等奖
5 名
¥10,000
🏅 二等奖
5 名
¥5,000
🏅 三等奖
5 名
¥2,000
📌 补充说明
• 以上奖金为税后，待组委会通知后发放
• 表现优异者有机会进入上海人工智能实验室人才储备池，优先获得实习及就业推荐机会
• 实际发奖数量依据作品提交整体情况及评审结果确定
• 同分场景：trace 规范性 > 推理设计复杂度 > Token 效率
MathPilot · 挑战杯揭榜挂帅 · XH-202627
7/13

## Slide 8
七、项目核心策略
比赛本质分析与系统架构
🎯 比赛本质分析
这是一个智能体设计比赛，不是模型微调比赛。
挑战：
• 18 子领域 × 112 题，跨度极大
• 必须展示推理过程，不能只给答案
• 必须 JSON 输出，格式错误 = 0 分
• 评测不可见（无题目/答案/反馈）
🧩 核心思路
• 不改 Intern-S1 模型参数（比赛不允许微调）
• 通过 Agent 设计实现多模块协作
• RAG 知识库注入领域知识
• Prompt Engineering 引导推理链
• 创新引入 Lean 4 形式化验证
符合比赛「鼓励智能体设计创新」精神
🏗 系统架构
① 题型分类 Agent
18 类自动识别路由
▼
② RAG 知识检索层
IMA 知识库 / 领域方法召回
▼
③ 推理求解 Agent
长 CoT + 演绎推理
▼
④ Intern-S1 API
多轮调用（不改参数）
▼
⑤ 多重过程校验
自验证 / DS 评判 / Lean 4
▼
⑥ JSON 格式化输出
final_response + trace
MathPilot · 挑战杯揭榜挂帅 · XH-202627
8/13

## Slide 9
八、项目当前进度
整体完成度约 65%
整体进度：65%
评测基础设施
95%
✅ 已完成
题库管理系统
90%
✅ 已完成
GUI 图形界面
90%
✅ 已完成
Lean 4 形式化验证
80%
✅ 核心完成
user_agent.py 适配
100%
✅ 已适配
多智能体协作系统
10%
❌ 待开发
18 子领域知识库
5%
❌ 待建设
112 题全量评测
0%
❌ 待对接
技术方案文档
0%
❌ 待编写
MathPilot · 挑战杯揭榜挂帅 · XH-202627
9/13

## Slide 10
九、分阶段执行计划
7月22日 — 9月15日，共约 8 周
第一阶段
7/22–7/31
平台适配与基础搭建
• user_agent.py 适配
• Docker 化部署
• 端到端本地评测模拟
第二阶段
8/1–8/15
多智能体系统开发 🔴
• 题型分类 Agent
• RAG 知识检索模块
• 推理求解 Agent
• 过程校验 Agent
• Agent 编排器
第三阶段
8/5–8/20
知识库建设
• 18 子领域知识
• 解题方法论文档
• 典型例题详解
• 领域专用 Prompt
第四阶段
8/15–9/10
测试与优化
• 自建 200+ 题题库
• 本地全量基线测试
• 多轮迭代评测
• Token 消耗优化
第五阶段
9/1–9/15
提交冲刺
• 试探性提交验证
• 线上反馈调整
• 最优版本提交
• 展示视频制作
MathPilot · 挑战杯揭榜挂帅 · XH-202627
10/13

## Slide 11
十、创新点设计
冲击擂主的核心竞争力
⭐ Lean 4 形式化验证闭环
NL → Lean 代码转化 → 编译验证 → 错误根因分析
国内同类比赛首创，推理结果有数学级别保证
🤝 多 Agent 协作架构
题型分类 → RAG 检索 → 推理求解 → 过程校验 → JSON 输出
五模块协同，远高于单 Prompt 方案
🌐 领域自适应 Prompt
18 子领域各自独立优化 Prompt + Few-shot 示例
弥补模型在特定领域的知识盲区
✅ 答案提取 + 格式化层
三级提取策略（标记→boxed→末行）+ 多层校验
保证 final_response 格式标准统一
🚀 冲击擂主额外加分项：Web Demo 交互界面 | AND-OR DAG 证明树 | 超长程推理管理 | 外部工具集成 | 知识库自进化
MathPilot · 挑战杯揭榜挂帅 · XH-202627
11/13

## Slide 12
十一、风险与应对
风险
概率
影响
应对措施
多智能体进度滞后
高
高
优先核心 Agent（分类+推理+校验），精简非核心
某些领域模型能力不足
高
中
强化知识库 + Prompt + Few-shot，数值方法兜底
JSON 格式输出不稳定
中
高
多层级格式校验 + 自动修复 + 重试机制
线上评测环境兼容问题
中
高
提前试探性提交，Docker 化确保环境一致
提交次数限制（周 10 次）
中
中
本地充分测试后再提交，每次模拟全流程
Token 预算超限
中
高
控制推理轮数，优化 Prompt 长度
MathPilot · 挑战杯揭榜挂帅 · XH-202627
12/13

## Slide 13
十二、下一步行动 & 联系方式
📋 立即行动（本周 7/22 — 7/28）
1. submit/ 本地真实测试（需 API Key）
2. 推送 submit/ 代码至 AtomGit main 分支
3. Dockerfile 测试确保依赖零问题
4. 开工高优先级领域知识库
（PDE / 复分析 / 拓扑学 / 运筹学）
5. 优化 18 领域提示词精调
🔗 关键资源
Intern-S API: internlm.intern-ai.org.cn
AtomGit 平台: 大赛提交主通道
IMA 知识库：「书生ai」已接入
GitHub: github.com/Molight1007/-csust
📞 专家指导团队
顾问专家 毛老师 18607133138
顾问专家 顾老师 15171489817
顾问专家 常老师 13917557174
联络专员 常老师 13917557174
联络专员 王老师 15330019133
联系时间：工作日 9:00-12:00 / 14:00-17:30
📧 终审提交邮箱
changshuai@pjlab.org.cn
内容：完整源码 + requirements.txt
说明文档 + 队伍信息
赛道名称 + AtomGit 地址
英雄不问出处，创新不问出身，擂台之上见高低
13/13