# 上线审计报告：本轮优化是否真的上线了

日期：2026-09-15 | 范围：仅主仓 D:\挑战杯 | 触发：用户「检测优化是不是成功，有没有 bug；详细检查有没有优化还没上线的，或者遗留的限制与 bug」

## 一、审计方法

本项目反复踩同一类坑——「配置项形同虚设」：声明了、进了白名单、CLI 也能传，

但代码里根本没人读它，于是"开了也没用"（历史案例：enable_dag_replan、

symbolic_solve_adopt、answer_selfcheck_enabled 都因此静默失效过）。

因此本次不靠读代码下结论，而是写脚本机械扫描：对每个新增/改动的键，

在 agent/、tools/、prompts/ 下搜真实读取点（getattr(...) / config.key），

0 命中 = 死配置。再叠加端到端串联校验（CLI → overrides → AgentConfig）与全量回归。

## 二、审计结论总览

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| 编译（17 个改动文件） | 全部通过 |
| 全量回归 | 892 passed / 1 failed （唯一失败为既有 sin(pi/6)，与本次无关） |
| 端到端串联（CLI → 生效配置， 9 个键） | 全部通过 |
| 行尾一致性 | 无问题 （见第五节说明） |
| 本轮新查出并修复的问题 | 5 个 |
| 已删除的假开关 | 1 个 |

## 三、已上线清单（逐项含读取点）

| 配置项 | 读取点 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| use_leansearch | agent/verifier.py:437 | 已上线 |
| leansearch_top_k | agent/verifier.py:456 | 已上线 |
| leansearch_max_calls_per_q | agent/verifier.py:457 | 已上线 |
| leansearch_inject_verifier | agent/verifier.py:439 | 已上线 |
| blueprint_deps_enabled | blueprint_planner.py:689、 sub_goal_solver.py:943/1339 | 已上线（3 条路径全覆盖） |
| verifier_deep_final_enabled | agent/verifier.py:322 | 已上线 |
| verifier_deep_final_min_remaining | agent/verifier.py:329 | 已上线 |
| verifier_deep_review_max_tokens | agent/verifier.py:360 | 已上线 |
| verifier_deep_review_min_chars | agent/verifier.py:370 | 已上线（本轮新修） |
| verifier_deep_review_temperature | agent/verifier.py:359 | 已上线（本轮新修） |
| VERIFIER_DEEP_REVIEW_SYSTEM/_TEMPLATE | agent/verifier.py （import + 使用均确认） | 已上线 |

## 四、本轮审计查出并修复的 5 个问题

### 问题 1：verifier_deep_review_temperature 是"半个假开关"

症状：代码里用 getattr(cfg, "verifier_deep_review_temperature", 0.0) 读取，

但既没在 AgentConfig 声明、也不在 override 白名单 ⇒ CLI/overrides 传它会被

ReasoningAgent.__init__ 静默丢弃，永远只能拿默认 0.0。

性质：与当年 enable_dag_replan 完全同类。

修复：补声明 + 补入白名单。

### 问题 2：两个键「有配置、有白名单，但没有 CLI 参数」

症状：verifier_deep_review_temperature 与 verifier_deep_review_min_chars

在命令行执行时 argparse 直接报错（连 --help 里都查不到）——

是问题 1 的镜像：配置层齐了，入口层缺了。

修复：run_eval.py 补两个 add_argument + 两个 overrides 映射。

### 问题 3：leansearch_timeout 是彻底的死配置

症状：全仓无任何读取点。根因是检索器把官方 API 超时

硬编码为 10 秒（requests.post(..., timeout=10)），__init__ 与 search

都没有可透传的超时参数。

处置：直接删除（而非留着当摆设）。理由：该文件刻意与 vendor 归档

逐字节相同（避免 diff 噪声），不值得为它改实现；且硬编码值本就等于原声明默认值

10.0，删除无行为影响。已同步从白名单移除，并确认 AgentConfig 不再残留该属性。

### 问题 4：解答题的「答案形态要求」没进 solver 主路径

症状：answer_form_requirement（求所有→必须枚举 / 具体值→禁条件式 /

极值→严格性 / 2026-09-15 新增的「哪些→完备性」）只注入

子目标路径与蓝图路径，而 solver.py 只注入了 objective_injection

（该函数只覆盖客观题）⇒ 解答题在纯 solver 路径下完全拿不到形态要求。

这正是本项目「只改一处路径 = 没改」的老坑，也是我上一轮扩展

_ASKS_ALL_RE（为修 099）时只改对了一半的地方。

修复：solver.py 补注入，位置放在 objective 注入之后、_ANSWER_GUIDE 之前

（既不在提示词最末尾避免续写模式，也不与客观题特化冲突）。

### 问题 5：新加的护栏导致 2 个测试失败（回归抓到）

症状：min_chars 护栏（低于 200 字视为"未完成复核"）上线后，

test_verifier_deep_review.py 两个用例失败——因为测试桩返回的伪输出只有十几字

（形如 推理……\nVERDICT: B），被护栏正确拦下。

性质：护栏工作正常，是测试数据不真实。

修复：测试桩改用 fake_output() 生成 >200 字的真实形态输出；

并新增两个正式用例：test_short_output_rejected_as_incomplete（12 字必须被拒，

防止"没做检查"被当成"检查通过"）与 test_min_chars_zero_disables_guard。

## 五、行尾审计：结论是没有问题

审计发现工作区的 agent/verifier.py 等文件是 CRLF，而 git HEAD 里是 LF，

一度像是行尾被翻转。核查后排除：

1. 对照实验：我从未碰过的文件（agent/difficulty_router.py、

agent/paper_pacer.py、utils/llm_client.py、utils/prefill.py）工作区同样是

CRLF、HEAD 同样是 LF，且 git diff 判定为 no-diff

⇒ 仓库启用了 autocrlf，CRLF↔LF 在提交时自动归一，属 Windows 下的正常状态。

2. diff 规模：我的改动都是 +346/-2、+126/-0 这类小规模逻辑变更，

不是整文件重写 ⇒ 若行尾被翻转，diff 会显示约千行级别的增删。

3. agent/solver.py、agent/sub_goal_solver.py 本身是 LF，改动后仍为 LF（未污染）。

## 六、遗留的限制与 Bug（未解决，必须知悉）

### ★★ 限制 1：深度复核「改用专用提示词后」尚未验证有效

这是当前最大的一条。事实链条：

1. 上一轮实测（verify10_deep_0915_半程2of10.jsonl，5 题）中，深度复核

4 次运行、4 次全判 A，且输出只有 12 字（就是一行 VERDICT: A），

4_verify 仅 25–68 秒 —— 一次都没拦住错答。

2. 根因已定位：复核复用了投票模板，而该模板明确写着

「先独立重算一遍（在心里完成即可，不输出）」+「请只输出 VERDICT」

⇒ 提示词自己命令模型不要写推理。

3. 已修：新建专用 VERIFIER_DEEP_REVIEW_SYSTEM/_TEMPLATE，强制把四步检查过程写出来；

并加 min_chars 护栏，短于阈值的输出一律判为"未完成复核"（不当成通过）。

4. ⚠ 但这一版还没有跑过任何真实评测 ⇒ "能不能真的检出错答"至今未知。

验证它需要一个完整 10 题轮次。

### ★ 限制 2：提示词「定稿前机械核对」未做 A/B

已改（选择/判断/填空三处 + _ASKS_ALL_RE 扩展 + solver 补注入），

但其是否真能降低"漏项/多选/方向反"，尚无前后对照数据。

### ★ 限制 3：blueprint_deps_enabled 默认为 True，却从未 A/B

这是本轮唯一一个默认已生效的行为变更：DAG 依赖边从"结构性恒空"变为真实产出。

它改变了子目标求解的依赖结构，而没有对照组。若要保守，可先用

--blueprint_deps_enabled false 复现旧行为跑基线。

### 限制 4：use_leansearch 仍为关闭

按既定判断，它需要 60 题证明基准才有度量意义；基准未建，故保持关闭

（不改现有行为）。

### 限制 5：复核的「错误类型分类」不够准

实测中它把 086 的概念错误（把 ζ8 误当成 i）判成「计算错, 符号错」。

⇒ 否决方向对，错因归类错。已补 漏项/多项 两个标签收敛部分偏差，但整体仍不准。

### 限制 6：LLM 服务不稳，单次结果可信度有限

本轮多次出现 HTTP 400 -20048 请求过于频繁、读超时 120s、MCP 后端 90s 超时、

"可用内存不足 1.5 GiB"。⇒ 任何单轮结论都需多轮复核，不要用单次差异当 A/B 信号。

## 七、产物与状态

• 半程结果（电脑重启中断，保留未删）：results/verify10_deep_0915_半程2of10.jsonl、

results/verify10_deep_0915.jsonl（5 题）

• 审计脚本：C:\Users\35174\_audit_wiring.py（可复用：以后新增配置项后跑一遍即可自查）

• 未提交、未推送；比赛版 gitcode_sync 未动（用户已明确不再推 gitcode）

## 八、下一步建议（按优先级）

1. 跑一轮完整 10 题验证"专用提示词版深度复核"能否真的检出 091/096/099/101/103

这类错答——这是当前唯一能回答"检测器是否修好"的实验。

2. 若 1 有效，再补一轮关复核的对照，以拆分「提示词改动」与「深度复核」的贡献。

3. 评估是否把 blueprint_deps_enabled 退回 False 做基线，避免"默认已改但无对照"。