# MathPilot 逻辑缺陷修改计划（2026-09-17）

依据：2026-09-16 ~ 09-17 五轮评测的实测数据（见《MathPilot 全量测试数据汇总》）。

范围：已诊断清楚但尚未修改的问题。这些不是代码 bug（代码按写法运行正常），

而是逻辑设计错误或可观测性缺口 —— 需要改判据、改结构或改注入方式。

每项给出：问题 → 根因（含代码位置）→ 修改方案 → 验证方式 → 风险。

## 一、问题总览（按严重度）

| # | 问题 | 类型 | 实测证据 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子目标链锁定错误答案 | 逻辑 | 003 子目标 1 证 a_0=0 （错） → 推出 a_2025=2025 | 上游根因，决定答案对错 |
| 2 | 穷尽性检查被前序结论锚定 | 逻辑 | 子目标 5 只复述 a_n=n，未列解族 | 本该救场的机制反而背书 |
| 3 | 穷尽性检查 不可检测 | 可观测性 | result 为自由文本，无法判断 " 没做 " 还是 " 做了没发现 " | 无法验证机制是否生效 |
| 4 | LeanGate 对 003 七候选全放行 | 逻辑 | 含错答 2025 也判 answer_valid | 验证层零判别力 |
| 5 | Lean 验证耗时 230s 且无效 | 连带 | 3.6_audit_filter 229.9s ≈ lean_mcp 239.4s | 纯浪费 |
| 6 | AuditGate 对解答题结构性零输出 | 能力缺口 | 6/6 全 unknown | 候选审核失效 |
| 7 | Lean 验证代码未落盘 | 可观测性 | diag 无 lean_code | 无法回看验了什么 |
| 8 | 013 候选退化为推理散文 | 待查 | <parameter=que、 看起来 d = 10 是候选 | 答案抽取失败 |

## 二、逐项修改方案

### 问题 1 · 子目标链锁定错误答案（最高优先级）

根因

规划阶段默认"本题只有一个答案"，第一步就断言 a_0 = 0（错误），

后续子目标全部建立在它之上。003 的 blueprint_merge 也写

n4 yields a_2025=2025 as sole value，说明蓝图与子目标两层同时锁定。

关键观察：subgoal_stats 显示 dep_free: 1 —— 整条链只有一个无依赖入口，

没有任何并行的独立验证分支。一旦入口错，全链皆错。

修改方案

1. 首个子目标不做"断言式证明"，改为"候选枚举"

把 Prove a_0 = 0 by contradiction ... 改为

Enumerate all possible values of a_0 consistent with the constraint，

要求列出所有可能取值的候选集并给出各自成立/排除的理由。

这样第一步就不锁定唯一值。

2. 为"求所有"题增加一条并行分支

在依赖图上，除主链外挂一条不依赖主链任何结论的独立求解子目标

（depends_on: []），用不同方法独立求一次答案。

主链与独立分支的结论不一致时，触发定向复核（而非直接采信主链）。

3. merge 阶段要求显式对照

merge_strategy 中强制说明"主链结论 / 独立分支结论是否一致；若不一致如何处理"。

验证方式

• 埋点：subgoal_stats.dep_free 应 ≥ 2（主链入口 + 独立分支）

• 对 003 重跑，观察 blueprint_merge 是否仍写 "sole value"

• 判据：候选答案中是否出现 2026 与 2030 两个值

风险：增加 1 个独立求解分支 ⇒ 单题耗时上升（估计 +15~25%）。

可用 max_subgoals 控制总数，或仅在 asks_all_values 为真时启用。

### 问题 2 · 穷尽性检查被前序结论锚定

根因（agent/sub_goal_solver.py:471-477）

# ⚠ 必须依赖全部已有子目标：执行期 _format_dep_results

# 只注入直接依赖的结果 —— 若只依赖最后一个，穷尽性检查就

# 看不到前面找到的任何解，而它的任务恰恰是"检查是否遗漏解族"。

"depends_on": [sg["id"] for sg in subgoals],

这是一个真实的两难：不注入 ⇒ 看不到前序解、无法判断遗漏；

注入 ⇒ 被前序结论锚定。当前选择了全量注入，实测结果是只复述、不质疑。

修改方案

保留注入（否则它无从对照），但改变注入的语义框架：

1. 把前序结论标注为"待检验假设"而非"已确立事实"

在注入文本前加一节：

「以下结论尚未经过完备性检验，仅作为待验证假设列出。你的任务是找出它们遗漏了什么，

不是确认它们正确。」

2. 强制输出结构化清单而非自由叙述

要求输出形如：

• 解族清单: [常数解, 线性解, 周期解, 取整解, ...]

• 逐族判定: 族名 → 存在 / 不存在（依据）

• 结论: EXHAUSTIVE: yes|no

• 遗漏解族: [...]（若 no）

3. 用 prefill 强制以 解族清单: 开头（与深复核收敛调用同款手段），

结构性保证它先列清单、再判定，不能跳过列族直接给结论。

验证方式

• 埋点新增 exhaust_result：解析出 EXHAUSTIVE 与解族数量

• 判据：003 重跑后 exhaust_result.n_families ≥ 4（当前实际为 0，因为它没列）

风险：低。仅改注入措辞与输出格式，不动依赖结构。

### 问题 3 · 穷尽性检查不可检测

根因

subgoal_trace[i].result 是自由文本。003 的穷尽性检查 result 是

a_n = n \text{ for all } n \ge 0 —— 无法判断它是"列了所有解族后确认只有这一个"

还是"压根没列、直接把前序结论抄了一遍"。

修改方案

1. 按问题 2 的方案，要求输出结构化字段（EXHAUSTIVE / 解族数量 / 遗漏解族）

2. 在 _collect_diag 中解析并写入 exhaust_result：

{"n_families": n, "verdict": "yes|no", "missed": [...]}

3. 未按格式输出时判为"未完成检查"（与深复核 min_chars 护栏同款思路），

并在 diag 中标记 exhaust_incomplete: true

验证方式：重跑后 diag.exhaust_result 的 n_families 应 > 0。

风险：低。

### 问题 4 · LeanGate 对 003 七候选全放行（核心逻辑缺陷）

根因（tools/lean_local/lean_bridge.py:2306-2371）

answer_valid 的判定链是：Lean 编译通过 → 两道守卫 → answer_valid。两道守卫对 003 都失效：

守卫① _cross_check_problem_numbers(problem, lean_code)

要求"验证代码必须引用题目关键数字（≥3 位数）"。但 003 的题面里就有 2025（a_{2025}），

而错误答案恰好也是 2025 ⇒ 任何提到 2025 的代码都通过 ⇒ 该检查在此题上完全空转。

守卫② _verify_answer_by_system(reasoning, answer)

依赖"推理里带工具标记的算式"。而 enable_calc_tool=False（09-15 已关）

⇒ 推理里永远没有 <calc> 标记 ⇒ 恒返回 None ⇒ 不拦截。

⇒ 两个守卫全部失效 ⇒ 7/7 放行。

修改方案

1. 守卫①增加"排除答案自身的数字"

交叉核对时，把候选答案里的数字从"题目关键数字"集合中剔除：

若验证代码引用的数字全部来自答案本身，则视为无区分度的自证 ⇒ 拒绝。

（即：必须引用题目约束中的数字，而非答案里的数字。）

2. 守卫②改为不依赖 <calc> 标记

现在的实现要求推理中有工具标记 —— 这与"calc 已关"的现状矛盾。

改为：从最终答案与推理中直接提取数值等式（不依赖标记），

由系统构造 (推导式) = (答案) 并交 Lean 复算。

若无法提取，明确记录 _sys = "no_expr"（而非静默 None），

使"未拦截"这件事可观测。

3. 新增守卫③：答案形态合理性

对"求所有/全部"题，若最终答案是单值而题面要求多个值 ⇒ 判 proof_invalid

并给出定向反馈。这一条直接针对 003（漏 2030）与 013 的失败型态。

验证方式

• 对 003 重跑：lean_gate 应不再全部 answer_valid；至少错误候选（2025）被拦

• 判据：{"rejected": n>0} 且被拒的是错答案

风险：中。守卫①收紧可能误杀"题目确实无区分度数字"的题。

建议：先加埋点观测（记录每道守卫的判定与依据），跑一轮确认无大规模误杀后再启用拦截。

### 问题 5 · Lean 验证 230s 零产出（连带问题）

根因

3.6_audit_filter 阶段同时包含 LeanGate 与 AuditGate。

实测 3.6_audit_filter = 229.9s ≈ lean_mcp seconds = 239.4s

⇒ 这 230 秒几乎全是 Lean 验证。而 Lean 的判定（7/7 放行）无效 ⇒ 纯浪费。

修改方案

依附于问题 4 —— 判定有效性提升后，这 230s 才有价值。

此外可做：

1. 候选级并行：7 个候选串行编译 ⇒ 改为并行（注意内存，当前 K=可用内存//4）

2. 缓存：同一题目内，结论相同的候选（如 5 个都是 \boxed{2026}）只需验证 1 次，

其余复用结果。003 的 7 个候选里有 5 个是同一个答案 ⇒ 可省约 70% 时间。

验证方式：重跑后 lean_mcp.seconds 应显著下降（目标 < 100s）。

风险：低（缓存按"答案归一化后相同"为键，语义安全）。

### 问题 6 · AuditGate 对解答题结构性零输出

根因（agent/audit_gate.py::audit_candidates）

entry = {..., "verdict": "unknown"} # 默认 unknown

if det.get("verdict") == "fail": ... # 只有确定性检查判 fail 才改

elif is_proof and use_rubric: ... # Level 2 rubric 只对证明题跑

⇒ 非证明题（解答题） 只能得到 unknown，除非 DeterministicChecker 判 fail。

两题都是解答题 ⇒ 6/6 全 unknown。

修改方案

1. 为解答题补一条客观判据：沿用 DeterministicChecker 的数值代回，

增加"答案与推理中数值等式是否自洽"的检查（0 LLM 成本）

2. 或明确标注为"不适用"：把 verdict: "unknown" 改为 verdict: "not_applicable"，

避免"unknown"看起来像"检查了但无法判定"

验证方式：重跑后 audit_gate 的 verdict 分布应有非 unknown 项，或明确为 n/a。

风险：低。

### 问题 7 · Lean 验证代码未落盘

根因

lean_bridge.py:2339/2362/2370 都执行了 setattr(report, "lean_code", lean_code)，

但 _collect_diag 落盘的 lean_gate 条目只含 id/verdict/lean_valid/degraded/error，

没有把 lean_code 带出来。

修改方案

在 lean_gate 的 diag 条目中增加 lean_code 字段（建议截断至 2000 字符），

并同时记录守卫判定依据（cross_check_ok / sys_verify 的取值）。

落盘到单独文件 results/lean_code_samples.jsonl 以避免结果文件膨胀。

验证方式：重跑后能在样本文件中看到每道候选的 Lean 代码与守卫结果。

风险：低。这是当前最该先做的一项 —— 没有它，问题 4 的修改无法验证。

### 问题 8 · 013 候选退化为推理散文（待查）

现象（E 轮 013 候选答案）

<parameter=que | \boxed{10} | \boxed{50} | subset sum逼近 1 | 看起来 d = 10 是候选 | \boxed{5}

初判：答案抽取环节把推理过程当成了答案 —— 出现了

<parameter=...（工具调用的参数残留）、看起来 ... 是候选（推测语气）这类明显非答案文本。

待查方向

1. 答案抽取的正则/LLM 抽取是否在"模型输出被截断"时退化为整段截取

2. <parameter= 残留说明工具调用的 XML 片段泄漏进了正文 —— 需查工具循环的消息处理

3. 是否存在"抽取失败时回退到 reasoning 尾部"的兜底（该兜底会把散文当答案）

修改方案：待定位后制定。建议先补埋点记录"抽取前的原始响应"以便复现。

风险：待评估。

## 三、实施顺序与预期收益

### 第一批（低风险、立即可做）

| 项 | 内容 | 收益 |
| --- | --- | --- |
| 7 | Lean 代码 + 守卫依据落盘 | 解锁问题 4 的验证能力 |
| 3 | 穷尽性检查结构化 + 埋点 | 使机制可检测 |
| 2 | 穷尽性注入改 " 待检验假设 " + prefill 强制先列清单 | 恢复检查的独立性 |
| 6 | AuditGate 对解答题明确 n/a 或补判据 | 消除误导性 unknown |

### 第二批（中风险、需观测后启用）

| 项 | 内容 | 收益 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 三条守卫修复（先埋点、后启用） | 恢复 LeanGate 判别力 |
| 5 | Lean 候选去重缓存 + 并行 | 省约 70% 的 230s |
| 1 | 首个子目标改 " 候选枚举 " + 并行独立分支 | 直击上游根因 |

### 第三批（待定位）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 8 | 013 答案抽取退化 |

### 预期收益（保守估计）

• 答案正确性：问题 1 + 4 修复后，003 型"漏解"与"错答放行"应有实质改善

• 耗时：问题 5 的缓存 + 去重可省约 160s/题（当前 2152s 的 7%）

• 可诊断性：问题 3 + 7 使"机制是否生效"从"靠猜"变为"可查"

## 四、需要用户决策的两点

1. 问题 1 的独立分支会增加单题耗时（+15~25%）。是否接受？

（当前无时间上限，建议接受。）

2. 问题 4 的守卫①收紧有误杀风险。建议先只埋点观测一轮，

确认无误杀后再启用拦截。是否同意这个稳妥路径？