# LeanSearch 重启计划

日期：2026-09-15

范围：仅主仓 D:\挑战杯（研究版）。比赛版 gitcode_sync 保持冻结，不做任何同步。

触发：老师建议「若核实，可能需要考虑 leansearch 了」。

## 一、先说清现状（全部为 2026-09-15 实测）

### 1.1 LeanSearch 在我们系统里从未运行过

| 指标 | 历史 3 批共 202 题实测 |
| --- | --- |
| mathlib_usage_stats.search_calls | 恒为 0 |
| used_theorems （有命中定理的题） | 0 题 |
| search_hits / distinct_theorems | 恒 0 |

⇒ 「LeanSearch 有没有用」目前无数据可答。

### 1.2 三重静默失效（都不报错，只打 debug）

1. 主仓无实现：tools/lean_local/ 下没有 lean_search.py，只有归档副本在

vendor/lean-toolchain/tools/lean_local/lean_search.py（651 行）。

2. 配置项不存在：user_agent.AgentConfig 没有 use_leansearch 字段

⇒ getattr(self.config, "use_leansearch", False) 永远 False。

3. 异常被吞：lean_gate.py:622、lean_refiner.py:323 的

from tools.lean_local.lean_search import ... 都包在裸 except Exception 里。

### 1.3 ★ 本次新查出的关键事实：现有接线点根本不在主链上

LeanSearch 目前唯一的调用点是 lean_refiner._search_mathlib()，

而 LeanRefinerAgent 只被 tools/lean_local/leap_eval.py（独立脚本）和它自己的单测实例化，

agent/orchestrator.py 从不创建它。

⇒ 即使补齐文件 + 打开开关，主链路仍然一次都不会检索。

这是本计划必须解决的核心问题：要先决定"在哪用"，而不只是"让它存在"。

### 1.4 后端可行性（实测）

| 后端 | 状态 | 延迟 |
| --- | --- | --- |
| 官方语义 API https://leansearch.net/search | ✅ 可用 | 1.7s，返回带完整签名的高质量结果 |
| 离线语料 lsv2-mathlib-v4.28.0-rc1.jsonl.gz （31 万条声明） | ❌ 取不到 | HuggingFace 被本机代理挡死（502 Bad Gateway） |
| 本地源码扫描（D:/mathlib4-last_bump_for_v4.31.0） | ✅ 可用（源码树在本机） | 关键词打分，质量低于官方 |

实测样例（官方 API 返回，证明它给的是带前提条件的真实陈述）：

查询 Euclidean algorithm gcd divides → 第一条

Mathlib.Algebra.EuclideanDomain.Basic.EuclideanDomain.gcd_dvd

签名 (a b : R) : gcd a b ∣ a ∧ gcd a b ∣ b

这正是「硬套定理」判定所需要的东西——把"凭记忆想起定理"变成"读到定理原文"。

### 1.5 度量前提不成立：我们没有证明题基准

112 题的实际构成：解答题 99 / 选择题 8 / 证明题 3 / 判断题 2；

领域以离散数学 51 题为主（组合计数居多）。

老师的 #47 明确要求：「用 60 题证明基准（非 45 题计算集）验证真实价值」。

而我们手上一道证明基准都没有（题库/ 下无任何证明题集）。

⇒ 不先补基准，任何 A/B 都测不出 LeanSearch 的价值，只会得到

"没变化"的结论而无法区分是"没用"还是"测错了题"。

### 1.6 已知的代价地雷

• ⚠ 绝不能走 _MCP_PROXY：本次 10 题运行日志实测，MCP 后端每次先超时 90s

再回落 bridge（启动头 1 分钟已 4 次）。任何新增检索都必须直连，不经过这条路径。

• ⚠ 检索是逐题同步调用，1.7s/次。若接到"每个子目标都检索"，deep 档可能增加数十秒。

必须用 top-k 与调用次数上限约束。

## 二、目标与验收标准

目标：让 LeanSearch 在解题主链里真正生效，并且可观测、可 A/B、可一键关停。

验收标准（缺一不可）

1. diag.search_calls > 0，且 used_theorems 在至少若干题上非空；

2. 埋点 JSONL 落盘（老师 #44：调用次数 / 命中数 / 去重后条数 / 被采用条数）；

3. 全量回归 不劣于当前基线 818 passed / 1 failed；

4. 有一份开/关对照数据（同题单、同配置），且结论按 ≥5pp + 配对 net≥3 的既有判据给；

5. 开关默认值由数据决定，未验证前默认关。

## 三、分阶段计划

### 阶段 0 · 前置（必须先做完）

| # | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 等 10 题评测跑完 | 铁律：测试任务级互斥，不并行。当前正在跑 results/verify10_0915.jsonl |
| 0.2 | 处置首题暴露的验证器问题 | 见 § 四，这直接决定 LeanSearch 该接在哪 |

### 阶段 1 · 消除三重静默失效（让功能"存在"）

| # | 任务 | 具体动作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 恢复实现到主仓 | vendor/.../lean_search.py → tools/lean_local/lean_search.py | python -c "from tools.lean_local.lean_search import MathlibTheoremSearcher" 成功 |
| 1.2 | 新增配置项 | user_agent.AgentConfig 加 use_leansearch: bool = False、 leansearch_top_k: int = 5、 leansearch_max_calls_per_q: int = 4 | 字段可读、默认关 |
| 1.3 | 消灭静默吞异常 | lean_gate.py:622、 lean_refiner.py:323 两处： except Exception 改为记录 warning 级 并在首次失败后置一次性标志，避免只打 debug | 故意删掉文件时日志有 warning |
| 1.4 | 单元测试 | 新增 tests/test_lean_search_offline.py：查询归一化、源码扫描打分、 top-k、埋点计数 | 全绿 |

### 阶段 2 · 接线（本计划的核心决策点）

现有接线点（lean_refiner）不在主链，因此必须另选。四个候选：

| 方案 | 接在哪 | 做什么 | 成本 | 预期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A（推荐） | 验证器 4_verify | 把检索到的 定理原文 + 前提条件 注入验证提示词，让验证器 对着原文核查前提是否成立 | 每题 1–2 次检索（≈2–4s） | 直接攻击「硬套定理」 —— 把 § 四 暴露的 " 验证器全票放行 " 变成有据可依的核查 |
| B | lean_pre_verifier （2.6） | 形式化 sketch 前注入相关 Mathlib 引理，提高编译通过率 | 每题 1 次 | 提高 Lean 通道可用率；但 不直接提升非形式化答案正确率 |
| C | sub_goal_solver 原子目标级（原设计， 2026-09-06 被移除） | 每个子目标检索相关引理 | 每题 N 次（N= 子目标数） | 最贴近老师原话 " 求解子目标关键在定理搜索 "，但 成本最高、且与 2.7 时间黑洞叠加 |
| D | lean_refiner （现状） | —— | —— | 无效：不在主链 |

推荐顺序：先做 A，再评估 B。C 留到 A 验证有收益之后。

理由：A 的成本最低（每题 1–2 次），且它的收益可以直接用现有判分器度量；

而 C 的成本与已有的 2.7 子目标时间黑洞叠加，风险最高。

### 阶段 3 · 可观测（老师 #44）

| # | 任务 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | TheoremCallStats 落盘 JSONL （路径可在 data/lsv2/ 或 results/），记录 query / backend / 命中数 / 去重条数 / 耗时 / 被采用条数 | 文件出现且逐行可解析 |
| 3.2 | 埋点导出进 orchestrator._collect_diag()： search_calls / search_hits / distinct_theorems / retrieval_sec | 结果 JSONL 里字段非空 |
| 3.3 | 首启状态门禁：启动时打印 status() （后端 / 索引条数 / 是否 official）， 不可用则明确告警并回退 | 日志可见 |

### 阶段 4 · 度量（老师 #40 / #46 / #47）

| # | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 建证明题基准 | 目标 60 题。来源候选： IMO-ProofBench 类题目、 Mathlib 定理改写为证明任务、 题库/question_bank.db 中的证明题。 这是 #47 的前置，缺它一切免谈 |
| 4.2 | top-k 扫描 | k ∈ {3,5,10} （老师 #46）， " 命中 " 定义为 该引理能被 Lean 编译通过 |
| 4.3 | 开 / 关 A/B | 同题单同配置，仅切换 use_leansearch；指标：正确率 + search_calls + 单题耗时 |
| 4.4 | 结论 | 按 ≥5pp + 配对 net≥3 判据；达不到 ⇒ 默认关并记录原因 |

### 阶段 5 · 决策

• 有 ≥5pp 且配对显著 ⇒ 默认开（先只对 deep 档开、限流）。

• 无显著收益 ⇒ 默认关，把 lean_search.py 保留在主仓 + 明确标注"已验证无收益"，

避免下次再花人力重新论证（这一轮就是这么重复的）。

## 四、必须同时处理的一个问题（首题暴露）

10 题的第 1 题（official112-086）结果：

• 模型答错（gold 是 16，预测是 8）；

• 6 个候选、每个 3 票，全部是 A（correct_votes=3 / total_votes=3）；

• 因此 n_reject_votes=0、error_types={}。

这不是埋点坏了，而是验证器对错答全票放行。 含义有两层：

1. 短期内不要指望 error_types 有数据——只有当验证器真的投出 B 票，标签才会出现。

10 题跑完后需要统计"有多少题出现了 B 票"，这本身就是一个重要指标。

2. 如果 10 题普遍如此，那 LeanSearch 的价值点就在"验证"而不是"生成" ——

正好对应阶段 2 的方案 A：给验证器定理原文，让它没借口"凭印象判对"。

诚实标注：以上基于第 1 题，需等 10 题跑完再定论，现在不下结论。

## 五、工时与风险

| 阶段 | 内容 | 量级 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 等评测 + 处置验证器问题 | 取决于评测 |
| 1 | 补文件 + 配置 + 去静默 + 测试 | 0.5 人天 |
| 2 | 接线（方案 A） | 0.5 人天 |
| 3 | 埋点落盘 + diag 导出 | 0.5 人天 |
| 4 | 建证明基准（60 题） | 1–2 人天（最大不确定项） |
| 4 | top-k 扫描 + A/B | 每个配置 ≈ 数小时机时 |

主要风险

1. 代理限制：HuggingFace 不可达（502）⇒ 离线语料档暂时拿不到；

但官方 API 与本地源码树都可用，不阻塞。

2. 证明基准要新建：这是本计划最容易低估的部分，也是老师 #47 的硬前提。

3. 平台发布版的取舍：研究版启用联网检索后，比赛版绝不能跟着改（比赛断网）。

两版已刻意分叉，本次改动只留主仓。

4. 时间代价：检索虽只 1.7s/次，但若接到子目标级（方案 C）会与既有 2.7 时间问题叠加。

## 六、立刻可做的三件事（等你确认后我按顺序执行）

1. 补齐文件 + 配置 + 去静默失效（阶段 1，纯工程，不改任何行为，默认关，零风险）。

2. 接方案 A：验证器注入检索到的定理原文（阶段 2，同样默认关，A/B 用）。

3. 开始建 60 题证明基准（阶段 4.1，与 1/2 无依赖，可并行推进）。

阶段 3 的埋点落盘建议与 1、2 一起做，便于一开开关就有数据。

需要你拍板的：

• 方案 A / B / C 选哪个（或"先 A 后 B"）？

• 60 题证明基准的题目来源，你倾向哪一种（IMO-ProofBench 类 / Mathlib 定理改写 / 从现有题库筛）？

• 是否同意"未验证前默认关、比赛版不动"这条底线。