# LeanSearch 重启 · 实施记录

日期：2026-09-15

范围：仅主仓 D:\挑战杯。比赛版 gitcode_sync 未动（比赛断网，两版刻意分叉）。

授权：用户「按照你推荐的来执行」= 执行计划里的阶段 1（消除静默失效）→ 阶段 2（方案 A 接线）→ 阶段 3（埋点可观测）。

一句话结论：LeanSearch 现在真的能跑通了，接在验证器上（方案 A），默认关闭，

且有了完整埋点；新增 29 项离线单测全绿，全量回归零新增失败。未做 A/B，故不启用。

## 一、阶段 1：消除三重静默失效

### 1.1 把实现复制回主仓

vendor/lean-toolchain/tools/lean_local/lean_search.py → tools/lean_local/lean_search.py（651 行）。

处理细节：归档原版是 CRLF，与主仓业务文件同格式，因此按字节复制、逐字节相同，

不做行尾转换——这样与 vendor 的 diff 恒为零，将来比对不会被行尾噪声干扰。

### 1.2 新增配置项（并加进 override 白名单）

user_agent.AgentConfig 新增 5 个字段，默认全部关闭/保守：

| 配置项 | 默认值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| use_leansearch | False | LeanSearch 总开关 |
| leansearch_top_k | 5 | 每次检索返回条数（老师 #46 要求扫 3/5/10） |
| leansearch_max_calls_per_q | 2 | 单题检索次数上限（防时间膨胀） |
| leansearch_timeout | 10.0 | 单次检索超时（秒） |
| leansearch_inject_verifier | True | 方案 A 接线开关（仅在总开关打开时有意义） |

★ 同时加入 override 白名单。这是本项目的高频坑：不在白名单里的键，

ReasoningAgent.__init__ 会静默丢弃 CLI 传参，导致"A/B 回退开关实际无效"

（项目里已因 enable_dag_replan、symbolic_solve_adopt 等踩过多次）。

run_eval.py 同步新增 4 个 CLI 参数：

--use_leansearch / --leansearch_top_k / --leansearch_max_calls_per_q / --leansearch_inject_verifier。

串联已验证：用桩替换 EvalEngine 后跑 CLI，四个参数全部正确落入 agent_overrides

（不是靠读代码推断）。

### 1.3 让失败可见

| 位置 | 改前 | 改后 |
| --- | --- | --- |
| lean_gate._note_theorems_adopted | 只打 debug ⇒ 完全静默 | 首次失败升为 warning，并明说 " 后果是检索统计恒为 0 （历史 202 题即此因） " |
| lean_refiner._search_mathlib | warning 但信息笼统 | 区分 ImportError（结构性不可用） 与检索失败，前者明确提示 " 开关也不会生效 " |

两处都用一次性标志（_LEANSEARCH_WARNED）防刷屏。

## 二、阶段 2：方案 A —— 验证器注入定理原文

### 2.1 为什么接在验证器

计划里对比了四个接线点，选 A 的理由有三条，且都被实测支持：

1. 成本最低——每题只检索一次，而不是每个候选/每张票都检索；

2. 收益可用现有判分器直接度量；

3. 实测首题出现"6 候选 × 3 票全部投 A 放行错答" ⇒ 验证器才是当前薄弱环节，

给它定理原文比给求解器加料更对症。

### 2.2 提示词改动（prompts/verifier.py）

用户消息模板新增槽位：

【相关 Mathlib 定理原文（检索所得，仅作核查依据；本块为空则忽略）】

{theorem_context}

系统提示词第 5 步（方法/定理适用性核查）补一句：

★ 若用户消息里提供了【相关 Mathlib 定理原文】，核查适用条件时以检索到的原文为准，

不要凭记忆复述定理；若候选解答引用的形式与原文不一致，请明确指出是哪一类"硬套"。

⇒ 这一步把「凭记忆想起定理」变成「读到定理原文」。

### 2.3 实现要点（agent/verifier.py）

新增 _prepare_theorem_context(ctx, problem)，四条工程约束：

1. 每题只检索一次——在启动投票线程之前调用（单线程），

避免 6 候选 × 3 票 = 18 次并发重复检索；结果缓存在 ctx._leansearch_ctx。

2. 逐题次数上限——超过 leansearch_max_calls_per_q 直接跳过。

3. 时间紧张跳过——ctx.is_time_critical() 为真时不检索。

4. 失败降级为空串——任何异常（含模块缺失）都返回 ""，

验证器行为与改动前完全一致，绝不因检索拖垮主流程。

### 2.4 冒烟实测

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| 检索耗时 | 2.0s |
| 注入内容 | 3 条，语义高度相关（题目是排列计数，命中 Fintype.Perm.card_perms_of_finset 等） |
| 二次调用 | 0.0000s （走缓存，未重复检索） |
| 关闭开关 | 返回空串 ✔ |

## 三、阶段 3：可观测（老师 #44）

• agent/orchestrator.py 新增 _summarize_leansearch(ctx)，diag 增加字段

leansearch = {calls, hits, unique, elapsed_ms, root}。

⚠ 按题口径：刻意不用 TheoremCallStats.summary() 的进程累计值，

否则同一份 diag 里会同时存在"本题"和"整轮累计"两个口径，必然误读。

• run_eval.py 运行结束时落盘 results/leansearch_calls.jsonl

（每行一个事件 call / adopted，末尾一行 summary），

仅在真正发生过检索时写文件，避免空文件把后续聚合带偏。

• 首次检索时 INFO 播报后端状态（available / root / indexed / official）= 启动门禁。

## 四、验证

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| 新增单测 tests/test_lean_search_offline.py | 29 项全绿，0.68s |
| ├ 覆盖 | #44 四维埋点、落盘、源码扫描后端（合成 mathlib 目录）、 top-k、安全降级、验证器开关矩阵、缓存、次数上限、异常降级、提示词槽位、 diag 聚合、去静默标志 |
| └ 网络依赖 | 零 （全部离线，用替身与合成目录） |
| 全量回归 | 847 passed / 1 failed （818 + 29） ⇒ 零新增回归 |
| 唯一失败 | test_calc_tiering.py::test_hard_lines_are_flagged[sin(pi/6) = 0.5]， 既有问题，与本次无关 |

未启动任何新评测（10 题评测仍在跑，遵守测试任务级互斥铁律）。

## 五、顺带拿到的重要实测信号（10 题跑到 4/10）

error_types 确实在填充，而且形态高度集中：

| 题号 | 结果 | 耗时 | error_types | 判 B 票数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 086 | 错 | 595s | {} | 0 |
| 088 | 对 | 375s | {前提不成立: 4, 边界遗漏: 1, 方法不适用: 1} | 5 |
| 091 | 错 | 227s | {} | 0 |
| 094 | 对 | 77s | {边界遗漏: 1, 方法不适用: 1} | 1 |

「前提不成立 / 方法不适用」（= 李平老师问的"硬套定理"）已出现 6 次，而「计算错」0 次。

两点必须保留地说清楚：

1. 088 / 094 的最终答案是对的 ⇒ 这些标签描述的是被否决的候选，

不等于"最终错答是硬套造成的"。要回答"硬套是否导致答错"，需要错题的标签分布。

2. 086 / 091 是错题，但验证器一票 B 都没投（全票 A 放行）⇒ 9.4 节早就指出的

"验证器偏松"仍然成立，且它本身就是一个独立问题。

⚠ 仅 4/10，等 10 题跑完再定论。⚠ 本轮 diag.leansearch 为 None 属正常——

该字段是评测启动之后才加的，运行中的进程不会有。

## 六、待办 / 边界

• 未做开/关 A/B ⇒ use_leansearch 保持默认关闭（未验证不上）。

• 60 题证明基准尚未建（老师 #47 的硬前提）——不建它，A/B 测不出价值。

• 仅改主仓；未提交、未推送。

• 尚未处理：本次评测日志里实测到的 MCP 后端每次超时 90s 再回落 bridge 的问题。